## MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: [Tên môn học] - Học kỳ: ... - Năm học: ...)

- Tên đề tài/dự án: Xây dựng ứng dụng quản lý bán thuốc

- Lớp học phần:N09 Mã nhóm: 17

- Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên) | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Quang Sự | 20232255 | Nhóm trưởng |  |
| 2 | Nguyễn Xuân Lộc | 20232230 | Thành viên |  |
| 3 | Nguyễn Văn Đạo | 20232282 | Thành Viên |  |
| 4 | Nguyễn Hữu Đức | 2023 | Thành viên |  |

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1. Lý do thực hiện dự án

## Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý và kinh doanh đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành dược phẩm. Các nhà thuốc hiện nay không chỉ cần thực hiện hoạt động bán hàng mà còn phải quản lý số lượng thuốc, giá bán, hạn sử dụng, thông tin nhà cung cấp và doanh thu một cách chính xác, hiệu quả.

## Tuy nhiên, tại một số nhà thuốc có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động quản lý vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng bảng tính Excel. Phương pháp này có thể gây ra nhiều khó khăn như mất thời gian tra cứu thông tin thuốc, sai sót khi tính toán hóa đơn, khó kiểm soát số lượng thuốc tồn kho, không kịp thời phát hiện thuốc sắp hết hạn và thiếu công cụ thống kê doanh thu.

## Xuất phát từ những vấn đề thực tế trên, nhóm quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý bán thuốc” nhằm nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm hỗ trợ các hoạt động quản lý và bán hàng tại nhà thuốc.

## Ứng dụng hướng tới việc số hóa quy trình quản lý, giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin thuốc, thực hiện giao dịch bán hàng, quản lý nhập xuất kho, theo dõi hạn sử dụng và thống kê doanh thu. Qua đó, hệ thống góp phần giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

## Đối tượng sử dụng và hưởng lợi từ dự án:

- Chủ nhà thuốc hoặc người quản lý: Theo dõi tình hình kinh doanh, quản lý danh mục thuốc, kiểm soát hàng tồn kho và thống kê doanh thu.

- Nhân viên bán thuốc: Tra cứu thông tin sản phẩm, lập hóa đơn, thực hiện giao dịch bán hàng và kiểm tra số lượng thuốc trong kho.

- Khách hàng: Được phục vụ nhanh chóng hơn, nhận hóa đơn rõ ràng và hạn chế sai sót trong quá trình mua hàng.

## Bên cạnh giá trị ứng dụng thực tế, dự án còn tạo điều kiện để các thành viên trong nhóm vận dụng kiến thức đã học về phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình ứng dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu, kiểm thử phần mềm và quản lý tiến độ dự án.

## 2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

- S (Specific - Cụ thể)

Mục tiêu của dự án là xây dựng một ứng dụng quản lý bán thuốc dành cho các nhà thuốc có quy mô vừa và nhỏ, hỗ trợ quản lý tập trung các hoạt động bán hàng, nhập thuốc, quản lý tồn kho và thống kê kinh doanh.

Sản phẩm cuối cùng là một ứng dụng có giao diện trực quan, dễ sử dụng, kết nối với cơ sở dữ liệu để lưu trữ và xử lý thông tin.

Ứng dụng dự kiến bao gồm các chức năng chính:

- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.

- Quản lý danh mục thuốc: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và cập nhật thông tin thuốc.

- Quản lý nhập thuốc và thông tin nhà cung cấp.

- Quản lý bán hàng, lập hóa đơn và tính tổng tiền thanh toán.

- Quản lý tồn kho, theo dõi số lượng và hạn sử dụng của thuốc.

- Quản lý thông tin khách hàng.

- Thống kê doanh thu, số lượng thuốc bán ra và tình hình kinh doanh.

- M (Measurable - Đo lường được):

Để đánh giá mức độ hoàn thành, nhóm đặt ra các tiêu chí cụ thể như sau:

- Xây dựng tối thiểu 7 nhóm chức năng chính theo phạm vi đã xác định.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu gồm các bảng cần thiết như tài khoản, thuốc, loại thuốc, nhà cung cấp, khách hàng, hóa đơn, chi tiết hóa đơn và phiếu nhập.

- Hoàn thiện giao diện cho các chức năng quản lý và bán hàng.

- Thực hiện thành công các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu.

- Đảm bảo hệ thống tự động tính tổng tiền hóa đơn và cập nhật số lượng tồn kho sau giao dịch.

- Xây dựng tối thiểu 20 trường hợp kiểm thử cho các chức năng quan trọng, phấn đấu đạt tỷ lệ kiểm thử thành công từ 90% trở lên.

- Hoàn thành đầy đủ mã nguồn, cơ sở dữ liệu, báo cáo dự án và slide thuyết trình.

- A (Achievable - Khả thi):

Dự án có tính khả thi vì phạm vi chức năng phù hợp với kiến thức và năng lực thực hiện của nhóm sinh viên trong quá trình học tập.

Nhóm có thể vận dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và kiểm thử phần mềm để xây dựng hệ thống.

Bên cạnh đó, nhóm có thể sử dụng các công cụ phát triển phần mềm phổ biến và miễn phí như Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, MySQL, Git và GitHub để hỗ trợ quá trình lập trình, quản lý mã nguồn và phối hợp công việc.

Các chức năng của ứng dụng có thể được chia thành từng mô-đun độc lập, giúp nhóm dễ dàng phân chia nhiệm vụ, triển khai từng phần và tích hợp thành hệ thống hoàn chỉnh.

- R (Relevant - Thực tế):

Dự án có ý nghĩa thực tiễn vì giải quyết các vấn đề thường gặp trong hoạt động quản lý và bán hàng tại nhà thuốc, đặc biệt là việc kiểm soát số lượng thuốc tồn kho, hạn sử dụng và doanh thu.

Đối với học phần, dự án giúp nhóm củng cố và phát triển các năng lực:

Phân tích yêu cầu và xác định chức năng của hệ thống phần mềm.

Thiết kế mô hình hệ thống, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.

Xây dựng ứng dụng có khả năng xử lý dữ liệu và thực hiện các nghiệp vụ quản lý.

Áp dụng quy trình phát triển phần mềm từ phân tích, thiết kế, lập trình đến kiểm thử.

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân chia nhiệm vụ, quản lý tiến độ và trình bày sản phẩm.

Qua đó, dự án góp phần kết nối kiến thức lý thuyết với hoạt động xây dựng một sản phẩm phần mềm có khả năng ứng dụng trong thực tế.

- T (Time-bound - Thời hạn):

Nhóm đặt mục tiêu hoàn thành dự án theo tiến độ của học phần và thời hạn nộp bài do giảng viên quy định.

Dự kiến quá trình thực hiện được chia thành 4 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 – Khởi động và phân tích yêu cầu: Xác định phạm vi dự án, khảo sát nghiệp vụ nhà thuốc, phân chia nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Giai đoạn 2 – Thiết kế và phát triển: Thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện, lập trình các chức năng chính và tích hợp hệ thống.

- Giai đoạn 3 – Kiểm thử và hoàn thiện: Kiểm tra chức năng, sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị slide thuyết trình.

- Giai đoạn 4 – Nghiệm thu và bảo vệ: Hoàn thiện sản phẩm, chạy thử ứng dụng và báo cáo kết quả trước giảng viên.

## II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Yêu cầu sinh viên chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và đầu việc cụ thể.

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG |  |  |  | Biên bản thống nhất ý tưởng |  |
| 1.1 | Họp nhóm, chọn đề tài & phân chia vai trò | Cả nhóm | .../... | .../... | Biên bản họp nhóm số 1 |  |
| 1.2 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án | Nhóm trưởng | .../... | .../... | Bản kế hoạch này |  |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (Nội dung chính) |  |  |  | Bản thảo/Sản phẩm thô |  |
| 2.1 | Thu thập dữ liệu / Nghiên cứu lý thuyết nền | Nguyễn Văn Đạo | .../... | .../... | File tổng hợp tài liệu |  |
| 2.2 | Triển khai xây dựng sản phẩm / Viết nội dung | Cả nhóm | .../... | .../... | Code/Bản thảo chương 1,2,3 |  |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ |  |  |  | Sản phẩm hoàn chỉnh |  |
| 3.1 | Gom các phần, kiểm tra lỗi, định dạng văn bản | Nhóm trưởng | .../... | .../... | File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF) |  |
| 3.2 | Thiết kế slide thuyết trình | SV B | .../... | .../... | File Slide (PowerPoint/Canva) |  |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU |  |  |  | Bảo vệ thành công |  |
| 4.1 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, phản biện thử | Cả nhóm | .../... | .../... | Video/Biên bản duyệt thử |  |
| 4.2 | Báo cáo trước Giảng viên | Cả nhóm | .../... | .../... | Điểm số từ Giảng viên |  |

## III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

- Mốc 1 (Tuần ...): Giảng viên duyệt Tên đề tài và Bản kế hoạch thực hiện dự án này.

- Mốc 2 (Tuần ...): Giảng viên kiểm tra tiến độ phần thô (Đạt tối thiểu 50% khối lượng công việc).

- Mốc 3 (Tuần ...): Hạn chót nộp toàn bộ sản phẩm và báo cáo cuối cùng lên hệ thống.

## IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Sinh viên cần dự phòng trước các tình huống "gãy cánh" khi làm việc nhóm.

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline. | Cao | Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi. |
| Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm. | Cao | Toàn bộ tài liệu phải lưu chung trên Google Drive/OneDrive của nhóm, không lưu cục bộ trên máy cá nhân. |
| Ý tưởng ban đầu bị quá tầm, không làm kịp. | Vừa | Chủ động xin tham vấn Giảng viên ở tuần thứ 3 để thu hẹp phạm vi đề tài nếu thấy quá sức. |

## V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

- Mức A (90% - 100%): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.

- Mức B (70% - 89%): Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.

- Mức C (50% - 69%): Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.

- Mức D (< 50%): Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.

(Điểm số cuối cùng của mỗi sinh viên = Điểm tổng của nhóm x % Đóng góp cá nhân).